레벨업(승진) 관리 시스템

3단계 PRD (Product Requirements Document)

| 문서 버전 | 1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-02-24 |
| 작성자 | 개발팀 |
| 보안등급 | 사내 비공개 |
| 대상 시스템 | 사내 레벨업(승진) 관리 웹 프로그램 |

Confidential — Internal Use Only

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 문서는 사내 직원 레벨업(승진) 관리 웹 프로그램의 기능 요구사항을 정의한다. 기존 CUBE 시스템의 레벨업관리 모듈을 참고하여, 각 본부/팀별 승진 대상자 데이터를 엑셀 파일로 업로드하고, 포인트/학점 관리, 대상자 선정, 심사, 확정까지의 전체 승진 프로세스를 3단계로 나누어 개발한다.

## 1.2 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 레벨(직급) | L1 ~ L5 등 사내 직급 체계. 레벨업 = 승진을 의미 |
| 포인트 | 연도별 업무 성과에 따라 부여되는 승진 평가 점수 (상점/벌점 포함) |
| 학점 | 연도별 교육/자기개발 이수에 따라 부여되는 점수 |
| 충족 여부 | 상위 레벨 승격을 위한 포인트/학점 기준 달성 여부 |
| 역량레벨평가 | 상위 레벨의 역량 기준표를 대상자 기준으로 평가한 점수 |
| 본부장 의견 | L4/L5 승진 시 타본부장 포함 각 본부장의 추천/미추천 의견 |
| 확정 | 대표이사가 최종 승진 여부를 결정하는 단계 |

## 1.3 전체 프로세스 흐름

승진 관리는 다음 순서로 진행된다:

- 데이터 준비: 본부/팀별 승진 대상자 엑셀 파일 업로드 및 기초 데이터 등록

- 포인트/학점 관리: 연도별 포인트 및 학점 데이터 관리, 충족 여부 자동 판정

- 대상자 선정: 포인트/학점 기준 충족 직원을 대상자로 선정, 인사팀 심사대상 체크

- 심사: 소속/타본부 본부장 의견 수렴 및 역량레벨평가 수행, 추천/미추천 결정

- 확정: 대표이사 최종 승진 확정/보류 결정, 확정률 집계

## 1.4 개발 단계 요약

| 단계 | 주요 산출물 | 예상 기간 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 기반 구축 | 엑셀 업로드, 레벨 관리/조회, 포인트/학점 관리 화면 | 6~8주 | 엑셀 업로드 후 데이터 정상 조회, 포인트/학점 CRUD |
| Phase 2 심사 프로세스 | 대상자 관리, 심사 화면, 본부장 의견 입력, 역량평가 | 6~8주 | 대상자 자동 선정, 심사 워크플로우 완료 |
| Phase 3 확정 및 고도화 | 확정 화면, 통계 대시보드, 연도별 이력 관리, 권한 고도화 | 4~6주 | 확정 프로세스 E2E, 확정률 자동 집계 |

# 2. Phase 1 — 기반 구축 및 데이터 관리

Phase 1은 시스템의 기반이 되는 데이터 구조 설계, 엑셀 업로드를 통한 초기 데이터 적재, 그리고 레벨/포인트/학점의 기본 조회 및 관리 기능을 구현한다.

## 2.1 엑셀 파일 업로드

### 2.1.1 기능 개요

각 본부/팀별 승진 대상자 데이터를 엑셀(.xlsx) 파일로 업로드하면, 시스템이 데이터를 파싱하여 DB에 저장하고 즉시 화면에 반영한다. 엑셀 파일은 사전에 정의된 템플릿 양식을 따라야 하며, 업로드 시 유효성 검증을 수행한다.

### 2.1.2 엑셀 템플릿 컬럼 정의

| No. | 컬럼명 | 데이터 타입 | 설명 | 예시 | 필수 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 본부 | 문자열 | 소속 본부명 | 경영지원본부 | 필수 |
| 2 | 팀 | 문자열 | 소속 팀명 | 정보보안팀 | 필수 |
| 3 | 이름 | 문자열 | 직원 성명 | 권나라 | 필수 |
| 4 | 고용형태 | 문자열 | 정규직/계약직 등 | 정규직 | 필수 |
| 5 | 직책 | 문자열 | 현재 직책 | 팀원 | 선택 |
| 6 | 현재 직급(레벨) | 문자열 | L1~L5 | L3 | 필수 |
| 7 | 입사일자 | 날짜 | YYYY-MM-DD | 2020-03-01 | 필수 |
| 8 | 연차 | 숫자 | 근속 연수 | 5 | 필수 |
| 9 | 역량레벨 | 문자열 | 현재 역량 레벨 | L3 | 선택 |
| 10 | 레벨업연도 | 숫자 | 레벨업 대상 연도 | 2025 | 선택 |

### 2.1.3 업로드 요구사항

| ID | 항목 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-01 | 파일 형식 | .xlsx 파일만 허용, 최대 10MB, 다중 시트 지원 (시트별 본부/팀 구분 가능) | 상 |
| P1-02 | 유효성 검증 | 필수 컬럼 누락 시 에러 메시지 출력, 중복 사원 검출, 직급 코드(L1~L5) 유효성 확인 | 상 |
| P1-03 | 미리보기 | 업로드 전 데이터 미리보기 제공 (최대 20행), 오류 행 하이라이트 표시 | 중 |
| P1-04 | 덮어쓰기 정책 | 동일 사원 존재 시 업데이트/스킵 선택 옵션 제공, 이력 보존 | 상 |
| P1-05 | 템플릿 다운로드 | 표준 엑셀 템플릿 다운로드 버튼 제공 | 중 |
| P1-06 | 업로드 이력 | 업로드 일시, 파일명, 건수, 업로더 기록 관리 | 하 |

## 2.2 레벨 관리/조회

직원의 기본 인사정보와 현재 직급(레벨) 정보를 조회하는 화면이다. 기본 조회(검색 영역 1)와 상세 조회(검색 영역 2)의 2단계 검색을 지원한다.

### 2.2.1 화면 구성

| No. | 기능명 | 상세 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기본 조회 (영역 1) | 본부/팀/검색어 필터로 빠른 조회. 사용(Y/N)/전체 토글 지원 | 검색 영역 상단 배치 |
| 2 | 상세 조회 (영역 2) | 본부/팀/직책/직급/고용형태/면역직 제외 + 입사일자 범위 + 검색어로 상세 필터링 | 검색 영역 하단 배치 |
| 3 | 결과 목록 | No., 본부, 팀, 이름, 고용형태, 직책, 입사일자, 퇴사일자, 역량레벨, 연차, 레벨업연도 컬럼 출력 |  |
| 4 | 이름 클릭 | 이름 클릭 시 입사 후부터 역량레벨 정보 상세 조회 가능 | 팝업 또는 드릴다운 |
| 5 | 권한 기반 출력 | 팀원: 본인만 / 팀장: 본인+팀원 / 실장,본부장: 본인+실장,팀장,팀원 | 직책별 접근 제어 |
| 6 | 연도별 조회 | 레벨업연도 필터로 연도별 조회 기능 제공 (가능 시) | 추가 요건 |

## 2.3 레벨업 포인트 관리

직원별 연도별 승진 포인트를 관리하는 화면이다. 해당 레벨의 연차만큼만 포인트를 출력하며, 상점/벌점이 해당 레벨 체류 기간에만 집계된다.

### 2.3.1 요구사항

| ID | 항목 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-07 | 기본/상세 조회 | 영역 1(기본 조회): 본부/팀/검색어/충족 필터. 영역 2(상세 조회): 추가 필터 + 입사일자 범위 | 상 |
| P1-08 | 포인트 출력 | 해당 레벨의 연차만큼만 연도별 포인트 컬럼 동적 생성 (예: L3 연차 3이면 2021~2023년 출력) | 상 |
| P1-09 | 상점/벌점 집계 | 해당 레벨 체류 기간 발생분만 집계. 누적 = 연도별 합 + 상점 - 벌점 | 상 |
| P1-10 | 충족 표시 | 상위레벨 승격 기준 포인트 충족 여부를 충족/미충족으로 표시 | 상 |
| P1-11 | 인사팀 전용 | 인사팀 외 비공개 처리 | 상 |
| P1-12 | 신규입사자 처리 | L3-03이지만 신규입사자로 입사 시점 기준. L3-03일 경우 L3-01, L3-02의 포인트는 G기준 2점 부여 | 중 |

## 2.4 레벨업 학점 관리

직원별 연도별 학점을 관리하는 화면이다. 포인트와 동일한 2단계 조회 구조를 가지며, 입사일 컬럼이 추가된다.

| ID | 항목 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-13 | 학점 출력 | 해당 레벨의 연차만큼만 연도별 학점 컬럼 동적 생성 | 상 |
| P1-14 | 충족 표시 | 상위레벨 승격 기준 학점 충족 여부 표시 | 상 |
| P1-15 | 누적 계산 | 연도별 학점의 누적 합산 자동 계산 | 상 |
| P1-16 | 인사팀 전용 | 인사팀 외 비공개 | 상 |
| P1-17 | 2025년 기준 적용 | 실제 2025년부터 도입한 제도이므로 25년도 학점 기준으로 이전 연도 동일 적용 | 중 |
| P1-18 | 신규입사자 처리 | 포인트와 동일한 신규입사자 기준 적용 | 중 |

## 2.5 Phase 1 데이터 모델 (주요 엔티티)

| 엔티티 | 주요 속성 | 관계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Employee (직원) | id, name, department, team, level, hire_date, employment_type, position, years_of_service | 1:N with Point, Credit | 엑셀 업로드로 초기 적재 |
| Point (포인트) | employee_id, year, score, merit, penalty, cumulative | N:1 with Employee | 레벨 체류 기간만 집계 |
| Credit (학점) | employee_id, year, score, cumulative, hire_date | N:1 with Employee | 2025년 기준 소급 적용 |
| UploadHistory (업로드 이력) | id, filename, uploaded_by, uploaded_at, record_count, status | 독립 | 업로드 추적용 |

# 3. Phase 2 — 심사 프로세스

Phase 2는 포인트/학점 충족 여부에 따른 대상자 자동 선정, 인사팀의 심사대상 지정, 본부장 의견 수렴, 역량레벨평가 수행, 그리고 추천/미추천 결정까지의 심사 워크플로우를 구현한다.

## 3.1 레벨업 대상자 관리

포인트 또는 학점 또는 포인트&학점을 충족한 직원만을 대상자로 자동 필터링하여 출력하고, 인사팀 담당자가 심사대상 여부를 체크하여 저장하는 화면이다.

### 3.1.1 요구사항

| ID | 항목 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-01 | 충족 필터 | 조회 시 포인트/학점/포인트&학점 라디오 버튼으로 충족 조건 선택 가능 | 상 |
| P2-02 | 대상자 출력 | 포인트 or 학점 or 포인트&학점 충족한 직원만 리스트 출력. 미충족 시 해당 값 빨간색 표시 | 상 |
| P2-03 | 심사대상 체크 | 인사팀 담당자가 심사대상 여부를 체크박스로 선택 후 저장 | 상 |
| P2-04 | 저장 확인 | 체크 후 저장 버튼 클릭 시 [저장됨] 문구 표시, 미저장 시 [저장] 버튼 활성 | 상 |
| P2-05 | 인사팀 전용 | 인사팀 외 비공개 | 상 |
| P2-06 | 출력 항목 | No., 본부, 팀, 이름, 역량레벨, 연차, 입사일, 포인트, 충족여부(포인트), 학점, 충족여부(학점), 심사대상, 저장 상태 | 상 |
| P2-07 | 심사 명단 연동 | 체크 & 저장된 직원만 레벨업 심사 명단에 포함 | 상 |

## 3.2 레벨업 심사

심사대상으로 선정된 직원에 대해 역량레벨평가, 본부장 의견 수렴, 추천/미추천 결정을 수행하는 핵심 심사 화면이다. 본인 소속 대상자와 타본부 소속 대상자를 모두 평가할 수 있다.

### 3.2.1 심사 메인 화면

| No. | 기능명 | 상세 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 조회 필터 | 년도/본부/팀 선택 + 대상: 전체/본인소속/타본부소속 라디오 버튼 | L4, L5 승진 시 타본부장 의견 필요 |
| 2 | 결과 목록 | No., 본부, 팀, 이름, 레벨, 연차, 입사일, 포인트, 학점, 역량점수, 역량레벨평가, 의견, 추천여부 출력 |  |
| 3 | 역량레벨평가 | 상위 레벨의 역량레벨 평가 기준표를 대상자 기준으로 평가 (수치 입력) | 기준표 별도 관리 |
| 4 | 의견 입력 | 의견란의 미입력 아이콘 클릭 시 본부장 의견 입력 팝업 출력 |  |
| 5 | 추천 처리 | 역량점수, 역량레벨평가, 의견 모두 입력완료 시 추천 표시 가능 |  |

### 3.2.2 본부장 의견 입력 팝업

의견란의 미입력(경고 아이콘) 클릭 시 표시되는 팝업으로, 대상자의 요약 정보와 각 본부장의 의견 입력란이 표시된다.

| No. | 기능명 | 상세 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 대상자 정보 헤더 | 소속/성명, 본부, 팀, 이름, 역량레벨(L3-07 등), 포인트(현재/기준), 학점(현재/기준), 레벨평가 점수 표시 | 상단 고정 영역 |
| 2 | 소속본부장 의견 | 소속본부장 의견란이 맨 위에 위치, (기입) 텍스트 입력 영역 | 최우선 표시 |
| 3 | 타본부장 의견 | 타 본부장별 의견(기입) 입력란 + 추천여부(추천/미추천 드롭다운) + 저장 버튼 | L4, L5 대상 |
| 4 | 인사팀장 의견 | 인사팀장 의견 입력란 (대표님께 추가 보고할 내용 작성용) | 최하단 |
| 5 | 추천여부 표시 | 소속본부장이 추천 선택 후 저장 시 추천여부란에 체크(추천) 표시. 미추천 시 경고 아이콘(제외) 표시 |  |
| 6 | 저장 확인 | 각 본부장별 독립 저장, 저장 시 [저장됨] 표시 |  |

### 3.2.3 심사 요구사항

| ID | 항목 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-08 | 평가 권한 | 본인소속 대상자와 타본부 소속 대상자에 대해 평가 가능 (L4, 5의 경우 타본부장 의견 필요) | 상 |
| P2-09 | 역량레벨평가 | 상위레벨의 역량레벨 평가 기준표를 대상자 기준으로 평가. 수치 입력(예: 3.0) | 상 |
| P2-10 | 의견 입력 | 상위레벨로 추천하는 이유에 대하여 텍스트 작성 | 상 |
| P2-11 | 추천 완료 조건 | 역량점수 입력완료 + 역량레벨평가 입력완료 + 의견 입력완료 시에만 추천 가능 | 상 |
| P2-12 | 미입력 표시 | 미입력 항목은 경고 아이콘(삼각형) 표시로 시각적 구분 | 중 |
| P2-13 | 인사팀장 의견 | 인사팀장 의견은 대표님께 추가적으로 보고할 내용이 있을 경우 작성 | 중 |

## 3.3 Phase 2 데이터 모델 (추가 엔티티)

| 엔티티 | 주요 속성 | 관계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Candidate (대상자) | employee_id, year, point_met, credit_met, is_review_target, saved_status | N:1 Employee | Phase 1 데이터 기반 자동 생성 |
| Review (심사) | candidate_id, year, competency_score, competency_eval, recommendation | N:1 Candidate | 심사 결과 저장 |
| Opinion (본부장 의견) | review_id, reviewer_id, reviewer_role, opinion_text, recommendation, saved_at | N:1 Review | 본부장별 독립 저장 |

# 4. Phase 3 — 확정 및 고도화

Phase 3는 대표이사의 최종 승진 확정, 통계 대시보드, 연도별 이력 관리, 그리고 시스템 전반의 권한 고도화를 구현한다.

## 4.1 레벨업 확정

레벨업 대상자를 본부별/팀별/레벨별로 조회하고, 본부장으로부터 추천을 받은 대상, 추천을 받지 못한 대상, 전체를 조회할 수 있으며 대표이사가 최종 확정/보류를 결정하는 화면이다.

### 4.1.1 요구사항

| ID | 항목 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| P3-01 | 조회 필터 | 년도/본부/팀/레벨(전체/L4/L3/L2/L1) + 추천여부(전체/Y/N) 필터 제공 | 상 |
| P3-02 | 요약 통계 | 상단에 레벨별 전체 대상자, 추천인원, 미추천인원, 확정, 확정률(%) 집계 표 표시 | 상 |
| P3-03 | 대상자 목록 | No., 본부, 팀, 이름, 레벨, 연차, 입사일, 포인트, 학점, 역량점수, 의견(클릭), 추천, 확정 컬럼 | 상 |
| P3-04 | 의견 조회 | [의견] 클릭 시 본부장들이 작성한 의견 창 출력 (읽기 전용) | 상 |
| P3-05 | 확정/보류 결정 | 의견 확인 후 확정 또는 보류 선택 후 저장하면 좌측 화면에 레벨업 확정 여부 표시 | 상 |
| P3-06 | 미제출 상태 | 대표이사가 아직 확정 또는 보류를 선택하지 않았을 경우 미제출 상태로 표시 | 상 |
| P3-07 | 자동 집계 | 레벨업 확정 or 보류 여부에 따라 좌측 요약 통계의 확정 인원 및 확정률(%) 자동 변경 | 상 |

## 4.2 레벨업 기준 설정

레벨별 승격 기준 포인트, 학점, 체류 연수 등의 기준값을 관리하는 시스템 설정 화면이다.

| ID | 항목 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| P3-08 | 기준값 관리 | 레벨별(L1~L5) 승격 필요 포인트, 학점, 최소 체류 연수 설정 | 상 |
| P3-09 | 연도별 기준 | 연도별로 기준값을 달리 설정할 수 있는 버전 관리 기능 | 중 |
| P3-10 | 변경 이력 | 기준값 변경 시 변경 이력(변경자, 변경일, 이전값, 변경값) 자동 기록 | 중 |

## 4.3 통계 대시보드

| ID | 항목 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| P3-11 | 연도별 현황 | 연도별 승진 대상자 수, 추천 수, 확정 수, 확정률 추이 차트 | 중 |
| P3-12 | 본부별 현황 | 본부별 승진 현황 비교 차트 및 테이블 | 중 |
| P3-13 | 레벨별 현황 | 레벨별 승진자 분포, 평균 체류 연수 통계 | 중 |

## 4.4 권한 체계 고도화

| 역할 | 권한 범위 |
| --- | --- |
| 팀원 | 본인 레벨 정보만 조회 가능 |
| 팀장 | 본인 및 소속 팀원의 레벨 정보 조회 가능 |
| 실장/본부장 | 본인 및 소속 실장, 팀장, 팀원의 정보 출력 및 조회. 심사 시 의견 입력 및 추천/미추천 결정 |
| 인사팀 | 전체 직원 포인트/학점 관리, 대상자 선정, 심사대상 체크, 기준 설정 (비공개 데이터 접근) |
| 대표이사 | 레벨업 확정 화면에서 최종 확정/보류 결정, 전체 통계 조회 |

## 4.5 Phase 3 데이터 모델 (추가 엔티티)

| 엔티티 | 주요 속성 | 관계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Confirmation (확정) | candidate_id, year, status(확정/보류/미제출), confirmed_by, confirmed_at | N:1 Candidate | 대표이사 확정 |
| LevelCriteria (기준 설정) | level, year, required_points, required_credits, min_tenure | 독립 | 연도별 버전 관리 |
| CriteriaHistory (변경 이력) | criteria_id, changed_by, changed_at, field, old_value, new_value | N:1 LevelCriteria | 변경 추적 |

# 5. 전체 화면 목록

| No. | 화면명 | 주요 기능 | 입출력 항목 | 권한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 레벨 관리/조회 | 기본/상세 조회, 이름 클릭 상세 | 본부, 팀, 이름, 직급, 입사일, 연차, 역량레벨 | 직책별 차등 |
| 2 | 레벨업 포인트 관리 | 연도별 포인트 조회/관리, 충족 표시 | 연도별 포인트, 상점, 벌점, 누적 | 인사팀 전용 |
| 3 | 레벨업 학점 관리 | 연도별 학점 조회/관리, 충족 표시 | 입사일, 연도별 학점, 누적 | 인사팀 전용 |
| 4 | 레벨업 대상자 관리 | 충족 필터, 심사대상 체크/저장 | 포인트, 학점, 충족여부, 심사대상, 저장상태 | 인사팀 전용 |
| 5 | 레벨업 심사 (메인) | 역량평가, 의견, 추천/미추천 | 역량점수, 역량레벨평가, 의견, 추천여부 | 본부장 이상 |
| 6 | 레벨업 심사 (의견팝업) | 본부장별 의견 입력, 추천 선택 | 소속/타본부장 의견, 추천/미추천, 저장 | 본부장 이상 |
| 7 | 레벨업 확정 | 요약 통계, 확정/보류 결정 | 추천, 확정, 확정률, 의견 조회 | 대표이사 |
| 8 | 레벨업 기준 설정 | 레벨별 기준값 설정, 변경 이력 | 포인트, 학점, 체류 연수 기준 | 시스템 관리자 |
| 9 | 엑셀 업로드 | 파일 업로드, 미리보기, 유효성 검증 | 엑셀 파일, 검증 결과, 업로드 이력 | 인사팀 전용 |
| 10 | 통계 대시보드 | 연도별/본부별/레벨별 차트 | 대상자, 추천, 확정, 확정률 통계 | 대표이사/인사팀 |

# 6. 비기능 요구사항

| ID | 항목 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | 웹 호환성 | Chrome, Edge, Safari 최신 2개 버전 지원. 반응형 레이아웃 (최소 1280px) | 상 |
| NF-02 | 성능 | 목록 조회 응답 시간 2초 이내, 엑셀 업로드(1000행) 5초 이내 처리 | 상 |
| NF-03 | 보안 | HTTPS 통신, 세션 기반 인증, 역할 기반 접근 제어(RBAC), 감사 로그 | 상 |
| NF-04 | 데이터 무결성 | 엑셀 업로드 시 트랜잭션 처리(전체 성공 or 전체 롤백), 동시 편집 충돌 방지 | 상 |
| NF-05 | 가용성 | 비즈니스 시간(09:00~18:00) 99.5% 가용성 목표 | 중 |
| NF-06 | 백업/복구 | 일일 DB 백업, 7일 보존, 30분 이내 복구 목표 | 중 |

# 7. 개발 로드맵

| 단계 | 주요 산출물 | 예상 기간 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (6~8주) | DB 설계, 엑셀 업로드, 레벨 조회, 포인트/학점 관리 | 8주 | 엑셀 업로드 및 3개 화면 정상 동작 |
| Phase 2 (6~8주) | 대상자 관리, 심사 메인/팝업, 추천 워크플로우 | 8주 | 심사 E2E 테스트 통과 |
| Phase 3 (4~6주) | 확정 화면, 기준 설정, 통계 대시보드, 권한 고도화 | 6주 | 전체 프로세스 E2E 완료 |

본 PRD는 프로젝트 진행에 따라 지속적으로 업데이트되며, 각 Phase 시작 전 이해관계자 리뷰를 통해 요구사항을 확정한다.